ELSIAN INVEST 3.0

INFORME MAESTRO DE AUDITORÍA

Análisis exhaustivo del pipeline, casos ejecutados,

errores detectados y plan de mejoras

Fecha: 24 de febrero de 2026

Versión: 1.0 | Confidencial

# ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. Arquitectura del Sistema

3. Radiografía de Casos Ejecutados

4. Análisis de Tickers Internacionales

5. Taxonomía de Errores y Fallos

6. Análisis del Sistema Multi-Modelo

7. Problemas de Robustez del Pipeline

8. Plan Maestro de Mejoras

9. Matriz de Riesgos y Priorización

10. Conclusiones

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

ELSIAN INVEST 3.0 es un sistema avanzado de análisis de inversiones basado en inteligencia artificial multi-modelo. El pipeline orquesta múltiples LLMs (GPT-5.3 Codex, Claude Opus 4.6, Gemini 3 Pro) para analizar oportunidades de inversión en renta variable, ejecutando un flujo de 15 pasos que va desde la obtención de documentos SEC hasta la decisión final de inversión.

## 1.1 Estado Actual del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos totales procesados | 14 tickers |
| Casos completados (DecisionPacket final) | 8 (57%) |
| Casos en progreso | 5 (36%) |
| Casos fallidos | 1 (7%) |
| Decisión unánime (todos los completados) | WATCHLIST (100%) |
| Confianza media | 0.59 / 1.00 |
| Tasa de éxito de votación (≥80) | 75.9% (480/632) |
| Errores totales detectados | 139 eventos |
| Modelos activos | Codex, Claude, Gemini |
| Schemas definidos | 32 contratos JSON |
| Instrucciones de agente | 33 archivos activos |

## 1.2 Hallazgos Críticos

- Todos los 8 casos completados resultan en WATCHLIST — el pipeline es conservador por diseño, pero la ausencia total de decisiones INVEST o DISCARD sugiere posible sobreajuste del umbral de confianza

- TEP (TotalEnergies/Francia) falla catastróficamente por error de identidad: la URL de IR apunta a Teleperformance en vez de TotalEnergies, y no existe validación de identidad corporativa

- SOM tiene metadatos de país/exchange perdidos en el DecisionPacket (bug de propagación) pese a estar correctos en _estado.json

- Claude underperforma en ARBITRO con 33% de fallos (3 de 9 votos <80) por campos críticos faltantes

- Gemini sufre rate limiting severo (HTTP 429) durante ejecución paralela, causando 35+ fallos de backend

- Rutas de binarios hardcodeadas a macOS (/opt/homebrew/bin/) imposibilitan despliegue en Linux/CI

- El truncamiento de prompts puede romper estructuras JSON sin validación post-truncado

# 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 2.1 Pipeline Principal (15 pasos)

El pipeline se ejecuta como un DAG (grafo acíclico dirigido) con dependencias explícitas entre pasos. Algunos pasos se ejecutan en paralelo (CATALYST || FORENSIC), mientras que otros son estrictamente secuenciales.

| # | Paso | Tipo | Multi-Modelo | Timeout | Tasa Éxito | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PREFETCH | Python/Paralelo | No | 900s | 100% | Alta |
| 2 | SOURCES_COMPILER | Python | No | - | 100% | Alta |
| 3 | TP_EXTRACTOR_FILING | LLM/filing | No | 300s | 53.8% | Crítica |
| 4 | TP_MERGER | Python | No | - | ~75% | Alta |
| 5 | TP_CALCULATOR | Python | No | - | ~90% | Media |
| 6 | TP_VALIDATOR | Python | No | - | ~85% | Alta |
| 7 | IMPLIED | LLM | No | 3600s | 75% | Alta |
| 8 | CATALYST_DETECTION | LLM | Sí (3x) | 3600s | 85.7% | Alta |
| 9 | CATALYST_SCORING | LLM | Sí (3x) | 3600s | ~90% | Alta |
| 10 | FORENSIC_DETECTION | LLM/Paralelo | Sí (3x) | 3600s | 85.7% | Alta |
| 11 | FORENSIC_SCORING | LLM | Sí (3x) | 3600s | ~90% | Alta |
| 12 | BULL | LLM | Sí (3x) | 3600s | 100% | Alta |
| 13 | RED_TEAM | LLM | Sí (3x) | 3600s | 100% | Alta |
| 14 | ARBITRO | LLM | Sí (2x fusión) | 3600s | 100% | Crítica |
| 15 | QUALITY_AUDIT | Python | No | - | 100% | Media |

El cuello de botella principal es TP_EXTRACTOR_FILING con solo 53.8% de tasa de éxito. Este paso procesa cada filing SEC individualmente con un LLM y es el punto donde más frecuentemente fallan las ejecuciones por problemas de parsing JSON, timeouts o datos incompletos en el documento fuente.

## 2.2 Backends de Modelos

| Modelo | Transporte | Fortaleza | Debilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| GPT-5.3 Codex | CLI codex / copilot | Mejor en ARBITRO (96.65%) | Outlier raro en FORENSIC |
| Claude Opus 4.6 | CLI claude / copilot | Más consistente globalmente | 33% fallos en ARBITRO |
| Gemini 3 Pro | CLI gemini / copilot | Mejor en scoring | Rate limiting (429) |

# 3. RADIOGRAFÍA DE CASOS EJECUTADOS

## 3.1 Casos Completados (8 de 14)

Todos los casos completados recibieron veredicto WATCHLIST, indicando que las empresas merecen seguimiento pero carecen de catalizadores suficientes para inversión inmediata.

| Ticker | Empresa | País | Decisión | Conf. | Score | Bloqueador | Trigger Upgrade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0327 | PAX Global | HK | WATCHLIST | 0.75 | 67 | Value trap (p=0.58) | Rev. estabilización |
| ACVA | ACV Auctions | US | WATCHLIST | 0.50 | 51 | SBC no divulgado | SBC <$70M en 10-K |
| IOSP | Innospec | US | WATCHLIST | 0.58 | 60 | Margen cíclico | Margen >12% |
| KAR | Karoon Energy | AU | WATCHLIST | 0.58 | 57 | EBIT faltante | Producción ramp |
| NEXN | Nexxen Int'l | IL | WATCHLIST | 0.55 | 64 | Asimetría baja 1.16x | Margen >20% |
| SOM | SOM Group | GB* | WATCHLIST | 0.59 | 61 | Catalyst gate FAIL | FY2025 auditado |
| SONO | Sonos | US | WATCHLIST | 0.65 | 52 | Opex sostenibilidad | EBIT ex-holiday |
| TZOO | Travelzoo | US | WATCHLIST | 0.55 | 50 | MetaReview CUESTIONA | Rev. growth >5% |

* SOM: País/exchange perdido en DecisionPacket (bug de propagación). Aparece como UNKNOWN pese a ser GB/LSE en _estado.json.

## 3.2 Análisis de Scores Compuestos

El score compuesto se descompone en 5 componentes. El análisis revela que el bloqueo principal de la decisión INVEST es sistemático:

| Componente | Media | Max Posible | % Alcanzado | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervivencia (S) | 20.0 | /25 | 80% | Fuerte - sin problemas |
| Mispricing (M) | 17.6 | /25 | 70% | Adecuado |
| Downside (R) | 9.5 | /15 | 63% | Razonable |
| Calidad (Q) | 8.5 | /15 | 57% | Débil - earnings quality |
| Catalizador (C) | 10.3 | /20 | 51% | BLOQUEADOR PRINCIPAL |

## 3.3 Casos en Progreso (5)

| Ticker | Empresa | Progreso | Paso Pendiente | ETA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACLS | Axcelis Technologies | 7/8 | ARBITRO pendiente | 25 feb 2026 |
| BOBS | Bob's Furniture | 3/8 | CATALYST+ en adelante | 25+ feb 2026 |
| EVER | EverBridge | 6/8 | RED_TEAM pendiente | 24+ feb 2026 |
| GCT | Global Cash Access | 6/8 | RED_TEAM pendiente | 24+ feb 2026 |
| TALO | Talos Energy | 3/8 | CATALYST+ en adelante | 25+ feb 2026 |

## 3.4 Caso Fallido: TEP

TEP (TotalEnergies SE / Francia / Euronext) es el único caso que falla catastróficamente. La causa raíz es un error de identidad corporativa: el resolutor de URL de Investor Relations (ir_url_resolver.py) apuntó a Teleperformance en lugar de TotalEnergies. Esto provocó que todas las fuentes descargadas fueran páginas de marketing de Teleperformance, generando un TruthPack con confianza del 25% que no pasa la validación.

- Causa raíz: No existe validación de identidad corporativa (nombre esperado vs. nombre encontrado)

- Impacto: Pipeline bloqueado en TP_VALIDATOR; ningún paso posterior se ejecuta

- Solución: Implementar verificación de nombre de empresa contra fuentes oficiales (Euronext, HKEX, ASX)

# 4. ANÁLISIS DE TICKERS INTERNACIONALES

El sistema procesa 5 tickers no-US de 4 mercados diferentes. La cobertura de datos y robustez varía significativamente según el mercado de origen.

## 4.1 Cobertura de Datos por Mercado

| Ticker | País | Exchange | Cobertura | Datos Faltantes | Conf. | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0327 | Hong Kong | HKEX | 65% | COGS, deprec. | 0.75 | Medio |
| KAR | Australia | ASX | 55% | EBIT completo | 0.58 | Alto |
| NEXN | Israel (US-listed) | NASDAQ | 90% | Lag 14 meses | 0.55 | Bajo |
| SOM | UK | LSE | 60% | FY25 no auditado | 0.59 | Medio |
| TEP | Francia | Euronext | 0% | TODO (error ID) | N/A | Crítico |

## 4.2 Gaps Específicos por Mercado

Hong Kong (HKEX) — 0327:

- FCF spike inexplicado (HK$490M a HK$1,163M) sin desglose de componentes

- Cash parcialmente en China continental con restricciones SAFE no modeladas

- Falta reconocimiento de keywords financieros en mandarín

Australia (ASX) — KAR:

- EBIT completamente faltante en todas las extracciones — crítico para valoración

- Capex escalando +51% CAGR contradice la normalización que asume el pipeline

- Ajustes de leases convierten $0 a -$170M de deuda neta sin documentar

Francia (Euronext) — TEP:

- Fallo total: URL de IR apunta a empresa equivocada (Teleperformance)

- iXBRL extractor no puede procesar PDFs (URD francés es PDF-first)

- Sin soporte de idioma francés para reconocimiento de keywords financieros

Hallazgo clave:

La confianza de tickers no-US es sistemáticamente 10-25 puntos inferior a equivalentes US con similar cobertura de datos. Esto sugiere que el pipeline penaliza implícitamente a empresas internacionales por gaps de datos que son inherentes a esos mercados, no a problemas reales de la empresa.

# 5. TAXONOMÍA DE ERRORES Y FALLOS

Se han catalogado 139 eventos de error durante el período analizado (15-24 febrero 2026). A continuación se presenta la clasificación completa:

## 5.1 Distribución por Categoría

| Categoría | Eventos | % Total | Modelos Afectados | Recuperable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth & Backend Availability | 46 | 33.1% | Gemini (35), Copilot (7), Codex (4) | Sí, con fallback |
| Voting Rule Violations | 47 | 33.8% | Claude (27), Gemini (20) | No bloquea (report_only) |
| Schema/Format Mismatch | 7 | 5.0% | Claude (schema tipo incorrecto) | Sí, retry + fallback |
| Data Quality Validation | 6 | 4.3% | SOM (4), TEP (2) | Parcial (requiere datos) |
| Output Generation Failure | 2 | 1.4% | Codex (IMPLIED en ACVA) | No (crash silencioso) |
| JSON Parse / Truncation | 31 | 22.3% | Todos los modelos | Sí, cascade recovery |

## 5.2 Errores Críticos Detallados

Error #1: Gemini HTTP 429 Rate Limiting (35 eventos)

Cuando el pipeline ejecuta pasos multi-modelo en paralelo, Gemini alcanza límites de tasa de la API. Esto causó cascadas de fallos en CATALYST_DETECTION y FORENSIC_DETECTION en las ejecuciones del 20-21 febrero. El sistema de fallback a Copilot mitiga el problema, pero el fallback en sí tiene latencia adicional de 30-60 segundos.

Error #2: Claude genera schema incorrecto en ARBITRO (7 eventos)

Claude Opus genera AgentReport_v1 en lugar de DecisionPacket_v2 en el paso ARBITRO. También omite campos críticos como 'decision', 'gates' y 'probabilidad'. Este error es sistemático y no se resuelve con retry — requiere ajuste de instrucciones o cambio de modelo para este paso específico.

Error #3: Codex crash silencioso en IMPLIED (2 eventos)

En el caso ACVA, Codex ejecuta el paso IMPLIED en solo 2.3 segundos sin producir archivo de salida. No hay stderr ni log de error. Probablemente un crash por truncamiento del contexto de entrada o un error de memoria. Al ser silencioso, el pipeline no puede diagnosticar la causa automáticamente.

Error #4: SOM TruthPack failures consecutivos (4 eventos)

El caso SOM falló 3 veces consecutivas en TP_VALIDATOR con confianza 55-75%, siempre por falta de market_cap_usd y filing paths incompletos. Eventualmente se resolvió tras limpieza manual de datos, pero el pipeline no tiene mecanismo automático de recopilación de datos faltantes.

## 5.3 Cadenas de Propagación de Errores

Los errores no son aislados: un fallo temprano en el pipeline tiene efectos en cascada en pasos posteriores. Los patrones de propagación detectados son:

- PREFETCH falla para datos no-US → SOURCES_COMPILER produce pack incompleto → TP_EXTRACTOR genera TruthPack parcial → TP_VALIDATOR rechaza (conf. <60%) → Pipeline se detiene (fail_fast=true)

- Gemini 429 en CATALYST_DETECTION → solo 2 de 3 modelos producen output → CATALYST_SCORING recibe input incompleto → Score de catalizador penalizado → ARBITRO recibe signal débil → Decisión conservadora (WATCHLIST)

- TEP URL incorrecta en PREFETCH → Sources con empresa equivocada → TP_EXTRACTOR extrae datos de Teleperformance → TP_VALIDATOR detecta inconsistencia → Pipeline bloqueado sin recovery posible

# 6. ANÁLISIS DEL SISTEMA MULTI-MODELO

## 6.1 Matriz de Rendimiento por Modelo y Paso

| Paso | Codex | Claude | Gemini | Fusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATALYST_DETECTION | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
| CATALYST_SCORING | 99.80 | 99.80 | 100.0 | 99.87 |
| FORENSIC_DETECTION | 99.80 | 99.80 | 100.0 | 99.87 |
| FORENSIC_SCORING | 65.58* | 99.80 | 99.80 | 88.39 |
| BULL | 100.0 | 98.30 | 100.0 | 99.43 |
| RED_TEAM | 100.0 | 99.80 | 100.0 | 99.93 |
| ARBITRO | 96.65 | 86.37 | 93.27 | 92.10 |

* Outlier aislado de Codex en FORENSIC_SCORING (1 de 9 votos); Claude tiene problema sistemático en ARBITRO (3 de 9 votos <80).

## 6.2 Hallazgos del Sistema de Votación

Calidad global: 94.2/100 (Grade A)

- Pérdida de información en fusión: CERO — matemáticamente verificado en 604 votos (el score de fusión nunca es inferior al mínimo de los modelos individuales)

- Consenso fuerte: CV (coeficiente de variación) <5% en 4 de 7 pasos principales

- Sistema determinista y auditable: sin juez LLM, log inmutable append-only

Debilidades identificadas:

- Tamaño muestral insuficiente: solo 1 de 21 pares modelo/paso supera el umbral de n≥20 para significancia estadística

- Claude ARBITRO: 33% de fallos por campos críticos faltantes (decision, gates, probabilidad)

- Gemini schema strictness: falla en propiedades '$schema' estándar JSON, causando distribución bimodal 66.67/100.0

# 7. PROBLEMAS DE ROBUSTEZ DEL PIPELINE

## 7.1 Problemas Críticos (requieren acción inmediata)

- Rutas de binarios hardcodeadas a macOS: /opt/homebrew/bin/codex, /opt/homebrew/bin/gemini. Esto imposibilita despliegue en Linux, Docker o CI/CD. Solución: usar PATH del sistema o configuración de variables de entorno.

- Sin validación de identidad corporativa: el caso TEP demuestra que una URL incorrecta de IR puede inyectar datos de una empresa completamente diferente sin que el pipeline lo detecte hasta TP_VALIDATOR. Solución: validar nombre de empresa contra registros oficiales del exchange.

- Truncamiento de prompts puede romper JSON: el truncamiento naive por conteo de caracteres (200K límite) no verifica que la estructura JSON siga siendo válida tras el corte. Puede generar artefactos con '... [TRUNCATED]' en medio de un objeto JSON.

- Auth cache TTL desalineado: Claude cachea auth exitoso por 10 min pero el token puede expirar en 5 min. No hay verificación de expiración post-cache. Resultado: llamadas con token expirado que fallan sin retry.

- Race condition en estado paralelo: CATALYST || FORENSIC ejecutan en paralelo con shared lock para lectura. Un write concurrente puede dejar estado inconsistente. El lock fcntl es advisory, no mandatory.

## 7.2 Problemas de Diseño (mejoras estructurales)

- fail_fast inconsistente con quality policy: fail_fast=true detiene el pipeline en el primer error, pero quality_voting.policy='report_only' nunca bloquea. Resultado: la calidad se reporta pero no se actua; los errores de ejecución detienen todo sin dar oportunidad de recovery parcial.

- JSON recovery demasiado permisivo: el cascade de recuperación (4 intentos) puede aceptar el primer objeto {...} encontrado sin verificar que sea el artefacto correcto. Riesgo: aceptar fragmentos parciales o metadata en vez del output real.

- Sin validación de formato de ticker: el engine acepta cualquier string como ticker (engine.py línea 1434: ticker = args.ticker.upper()). No hay validación contra exchanges conocidos ni blacklist.

- Configuración inconsistente entre v1 y v2: el sistema mantiene compatibilidad con config v1 que usa backends directos vs. v2 con catálogo de modelos. Ambos paths están activos en el código, creando superficie de error.

- Escalation deprecado pero flag activo: escalation está marcado como deprecado en v2 pero el flag sigue en config ('enabled: false'). Código muerto que añade complejidad de mantenimiento.

## 7.3 Problemas de Datos Internacionales

- Sin soporte PDF para filings europeos: los URD (Document de Référence Universel) franceses son PDF-first. El iXBRL extractor solo procesa HTML/XHTML.

- Sin reconocimiento de idiomas no-ingleses: keywords financieros en mandarín, francés o hebreo no son reconocidos por el parser de filings.

- EBIT proxy missing para IFRS: muchas empresas IFRS reportan 'operating income' en lugar de EBIT. El extractor no tiene mapping IFRS → EBIT.

- Exchange name recognition limitada: solo reconoce NASDAQ, NYSE, AMEX y un mapping básico de non-US. Falta soporte para variantes (e.g., 'EURONEXT PARIS' vs 'EPA' vs 'PAR').

# 8. PLAN MAESTRO DE MEJORAS

El plan se estructura en 4 fases, priorizadas por impacto en fiabilidad del pipeline y esfuerzo de implementación.

## 8.1 FASE 1: Corrección Crítica (1-2 semanas)

Objetivo: eliminar los fallos que causan resultados incorrectos o pipeline bloqueado.

| # | Mejora | Esfuerzo | Impacto | Archivo(s) | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Validación de identidad corporativa en PREFETCH: verificar que el nombre de empresa en las fuentes coincide con el ticker/company name esperado | 6h | Crítico | ir_url_resolver | Bajo |
| 1.2 | Fix Claude ARBITRO: ajustar instrucciones_arbitro_V6.md para forzar generación de campos críticos (decision, gates, probabilidad) con ejemplos explícitos | 3h | Crítico | instrucciones | Bajo |
| 1.3 | Portabilizar rutas de binarios: reemplazar paths hardcoded por resolución via PATH del sistema o variable de entorno ENGINE_BIN_PATH | 2h | Alto | engine_config | Bajo |
| 1.4 | Truncamiento seguro de JSON: validar estructura JSON post-truncado, truncar en límites de array/object, no en medio de strings | 4h | Alto | prompt_builder | Medio |
| 1.5 | Fix auth cache: añadir expiration timestamp al cache de auth y verificar antes de usar | 2h | Medio | claude.py | Bajo |
| 1.6 | Fix propagación de metadatos SOM: asegurar que exchange/country de _estado.json se copian al DecisionPacket | 1h | Medio | router.py | Bajo |

## 8.2 FASE 2: Robustez del Pipeline (2-4 semanas)

Objetivo: mejorar la resiliencia ante fallos y la capacidad de recovery automático.

- Rate limiting preventivo para Gemini: implementar un token bucket o semaphore que limite peticiones concurrentes a Gemini (max 3/min). Incluir backoff exponencial configurable en engine_config.json. Esfuerzo: 6h.

- Recovery parcial en vez de fail_fast: nuevo modo 'continue_on_partial_failure' que permite al pipeline seguir ejecutando pasos independientes cuando uno falla, reportando el resultado parcial al final. Esfuerzo: 8h.

- Validación de formato de ticker al inicio: verificar que el ticker existe en el exchange declarado usando APIs públicas (EDGAR para US, HKEX API para HK, etc.) antes de iniciar el pipeline. Esfuerzo: 4h.

- JSON recovery con validación de schema: tras recuperar JSON del cascade, verificar que el objeto extraído cumple el schema del paso antes de aceptarlo. Rechazar si no tiene los campos requeridos. Esfuerzo: 3h.

- Volumen de casos: ejecutar al menos 50 casos para alcanzar significancia estadística en métricas de calidad por modelo/paso (umbral actual: 20 muestras, solo 1/21 pares lo alcanza). Esfuerzo: 10h de ejecución.

- Locking mejorado: migrar de advisory locks (fcntl) a file-based mutex con timeout para evitar race conditions en ejecución paralela CATALYST||FORENSIC. Esfuerzo: 4h.

- Eliminar código v1 muerto: remover completamente la ruta de config v1, escalation flag deprecado, y backends que ya no se usan. Reducir superficie de error. Esfuerzo: 3h.

## 8.3 FASE 3: Soporte Internacional (4-8 semanas)

Objetivo: elevar la calidad de análisis de tickers no-US al nivel de los US.

- Soporte PDF en iXBRL extractor: integrar pdfplumber o camelot para extraer tablas de URD franceses y annual reports en formato PDF. Incluir OCR como fallback con pytesseract

- EBIT proxy para IFRS: añadir mapping de 'operating income', 'résultat opérationnel', 'Betriebsergebnis' a EBIT en el extractor de TruthPack

- Validación contra registros oficiales: integrar APIs de HKEX, ASX, LSE, Euronext para verificar que el ticker existe y obtener el nombre oficial de la empresa

- Reconocimiento multilingüe de keywords financieros: ampliar el diccionario de términos financieros para incluir francés, alemán, mandarín (para filings en idioma local)

- Catalyst gates adaptados por mercado: los mercados no-US tienen ciclos de reporting diferentes (semi-anual en UK, calendario fiscal diferente en HK). Ajustar los umbrales de 'filing freshness' por exchange

- Penalización por gaps de datos ajustada: el pipeline actual penaliza por datos faltantes que son inherentes al mercado (e.g., trimestrales en UK). Crear factores de ajuste por exchange

## 8.4 FASE 4: Monitorización y Calidad Continua (continuo)

Objetivo: automatizar la detección de problemas y la mejora continua del sistema.

- Dashboard de salud del pipeline: visualización en tiempo real de tasa de éxito por paso, errores por modelo, y drift de calidad

- Alertas automáticas: notificar cuando un modelo cae por debajo de umbral de calidad en un paso específico (e.g., Claude ARBITRO <85%)

- Regresión automática: suite de tests que re-ejecuta un caso de referencia (e.g., TZOO) tras cada cambio de instrucciones o configuración

- A/B testing de instrucciones: framework para comparar versiones de instrucciones de agente (e.g., instrucciones_arbitro_V6 vs V7) en el mismo caso

- Cleanup automático de tmp/: el directorio tmp/ acumula 2,426 archivos de tests y debug. Implementar rotación automática con retención de 7 días

# 9. MATRIZ DE RIESGOS Y PRIORIZACIÓN

| Riesgo | Prob. | Impacto | Severidad | Fase | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa incorrecta en PREFETCH (como TEP) | Media | Crítico | P1 | F1 | Validar identidad |
| Claude omite campos en ARBITRO | Alta | Alto | P1 | F1 | Ajustar instrucciones |
| Gemini rate limited (429) | Alta | Medio | P2 | F2 | Token bucket |
| JSON truncado rompe artefacto | Media | Alto | P1 | F1 | Truncar en límites |
| Auth token expirado en cache | Baja | Medio | P3 | F1 | TTL con expiry check |
| Race condition en estado paralelo | Baja | Alto | P2 | F2 | File-based mutex |
| Datos IFRS incompletos (no-US) | Alta | Medio | P2 | F3 | EBIT proxy + PDF |
| Pipeline no desplegable en Linux | Cierta | Alto | P1 | F1 | Portabilizar paths |
| Muestra insuficiente para estadísticas | Cierta | Medio | P2 | F2 | 50+ casos |
| 100% WATCHLIST (posible sobreajuste) | Media | Alto | P2 | F2/F4 | Calibrar umbrales |

# 10. CONCLUSIONES

ELSIAN INVEST 3.0 es un sistema de análisis de inversiones sofisticado y ambicioso que demuestra una arquitectura multi-modelo bien diseñada. Sin embargo, la auditoría exhaustiva revela áreas significativas de mejora que son necesarias antes de considerar el sistema como production-ready para operaciones de inversión reales.

## 10.1 Fortalezas Confirmadas

- Arquitectura multi-modelo con votación determinista y pérdida de información cero en la fusión (verificado matemáticamente en 604 votos)

- Sistema de estado atómico con locks y patrón write-tmp-rename que previene corrupción de datos

- 32 schemas JSON bien definidos como contratos de datos entre pasos del pipeline

- 33 instrucciones de agente versionadas con separación clara de responsabilidades

- Sistema de diagnóstico robusto con artefactos de fallo y logs detallados

- Tasa de éxito global del 75.9% en votación de calidad

## 10.2 Áreas Críticas de Mejora

- Validación de identidad corporativa inexistente: el caso TEP demuestra que el pipeline puede analizar una empresa completamente diferente sin detectarlo

- Claude ARBITRO con 33% de fallos sistemáticos: el paso más crítico del pipeline (decisión final) tiene un modelo con problemas de generación de campos

- Soporte internacional inmaduro: 5 tickers no-US muestran penalización sistemática de 10-25 puntos en confianza por gaps de datos inherentes al mercado

- Portabilidad nula: rutas hardcoded a macOS impiden despliegue en cualquier otro entorno

- 100% WATCHLIST en decisiones: posible sobreajuste del umbral de catalizador (51% medio) que impide que ninguna empresa alcance INVEST

## 10.3 Prioridades Inmediatas

Las 3 acciones de mayor retorno de inversión son:

- Implementar validación de identidad corporativa (6h) — elimina el riesgo de análisis de empresa incorrecta

- Ajustar instrucciones de ARBITRO para Claude (3h) — reduce 33% de fallos en el paso de decisión final

- Portabilizar rutas de binarios (2h) — habilita despliegue en Linux y CI/CD

Con estas 3 mejoras (estimadas en 11 horas totales), el sistema ganaría significativamente en fiabilidad y portabilidad. Las fases posteriores del plan maestro (robustez, soporte internacional, monitorización) son inversiones a medio plazo que elevarán la calidad de análisis y la cobertura de mercados.

Fin del informe. Documento generado el 24 de febrero de 2026.

Todas las métricas y hallazgos se basan en el análisis de 14 casos, 632 eventos de votación, 139 errores catalogados, 5,000+ archivos del repositorio, y la lectura completa del código fuente del engine (24 módulos Python, 8,000+ líneas).